Registar ugovora za Županijsku lučku upravu Bakar-Kraljevica-Kostrena u 2025.godini

| Evidenc. Broj nabave | Predmet ugovora | Vrsta postupka | Razdoblje na koje je Sklopljen ugovor | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Naziv ponuditelja | Datum konačnog izvršenja | Kon.ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EV-N-01/25 | Led rasvjeta u luci Črišnjeva | jednostavna | 30 dana | 12.06.2025. | 7.155 eur bez PDV-a | Urbana oprema d.o.o. | 03.07.2025. | 7.155,00 eur bez PDV-a |
| EV-N-02/25 | Sanacija glave lukobrana luka Bakarac | jednostavna | 30 dana | 15.05.2025. | 10.210,80 eur bez PDV-a | BSK commerce d.o.o. | 23.07.2025. | 10.210,80 eur bez PDV-a |
| EV-N-03/25 | Izgradnja poslovne zgrade u Bakru | Otvoreni postupak | 1 godina | 10.09.2025. | 278.873 eur bez PDV-a | Kalun gradnja d.o.o. | U tijeku. |  |
| EV-N-04/25 | Nadzor na izgradnji poslovne zgrade u Bakru | jednostavna | 1 godina | 10.09.2025. | 9.300,00 eur bez PDV-a | Fab-ing d.o.o. | U tijeku |  |
| EV-N-05/25 | Sanacija kamenih blokova i površine zida obalne utvrde u luci Kostrena bazen Žurkovo | jednostavna | 30 dana | 28.03.2025. | 5.258,00 eur bez PDV-a | BSK commerce d.o.o. | 17.04.2025. | 5.258,00 eur bez PDV-a |
| EV-N-06/25 | Studija izvodljivosti za budući natječaj MMPI za investiciju rekonstrukcije luke Kostrena bazen Žurkovo | jednostavna | 60 dana | 10.04.2025. | 25.000,00 eur bez PDV-a | Multiteam d.o.o. | 30.12.2025. | 25.000,00 eur bez PDV-a |
| EV-N-07/25 | Savjetodavne usluge na pripremi dokumentacije o nabavi za prijavu projekta „Rekonstrukcija luke Kostrena bazen Žurkovo) | jednostavna | 30 dana | 09.04.2025. | 9.180,00 eur bez PDV-a | Delego d.o.o. | dio izvršen do 30.01.2026. ostatak u tijeku | 3.500,00 eur bez PDV-a, do 25.03.2026. (dio) |
| EV-N-08/25 | Maritimna studija luka Kostrena bazen Žurkovo | jednostavna | 30 dana | 28.04.2025. | 7.480,00 eur bez PDV-a | Marecon d.o.o. | 04.06.2025. | 7.480,00 eur bez PDV-a |

U Kraljevici, 25.03.2026.